1월 28일

- 기능명세 정리

- 모델링 설계

<기능 명세 정리>

- 계정관리

  - 회원가입

  - 로그인

  - 로그아웃

  - 기타 (비밀번호 변경, 계정정보 변경 등)

- 게시글(사진 + 글)

  - 게시글 작성

  - 게시글 읽기

  - 게시글 수정

  - 게시글 삭제

- 댓글 (게시글)

  - 댓글 작성

  - 댓글 읽기

  - 댓글 수정

  - 댓글 삭제

- 게시글 좋아요

  - 좋아요

  - 좋아요 취소

  - 내 게시글 좋아요 유저 보기

  - 부족해요

  - 부족해요 취소

- 댓글 좋아요

  - 좋아요

  - 좋아요 취소

- 팔로우 기능 (유저 -> 유저)

  - 팔로우

  - 언팔로우

  - 내 팔로워 보기

- 메인페이지

  - 사진 카테고리별 나눈 후 카테고리 클릭시 해당 카테고리에서 가장 많은 좋아요를 받은 사진이 순서대로 나열됨

- 개인 페이지 (다른 사람도 내 개인 페이지를 볼 수 있음)

  - 자기소개

  - 내가 올린 게시글들

  - 내가 좋아하는 카테고리

  - 내가 좋아요한 게시글들 / 싫어요한 게시글들 (다른사람은 못보고 나만 볼 수 있게)

  - 이력관리기능 (그냥 추가적인 느낌 – 깃허브의 잔디처럼 내가 사진 올린날에는 색 표시)

- 업그레이드 기능

- 사진 추천하기

  - 내가 좋아요 및 높은 평점을 남긴 게시글의 태그를 기반으로 사진 추천하기 (콘텐츠 중심)

  - 나와 비슷한 사진을 좋아요 및 높은 평점을 누른 사람들이 좋아하는 다른 사진 추천하기 (협업 필터링 중심)

- 색 추출

  - 내가 올린 사진의 대표색을 추출해서 옆에 표현

- 반응형 웹사이트 설계하기 (모바일 – 패드 – PC)

1월 28일 ~ 2월 1일 (5일)

2월 1일 회의시간 : 오전 11시

우석

- 와이어프레임 짜기

- (pc용)

- (패드용)

- (모바일 전용)

경민

- 기능 중심으로 DB 모델링 구성 -> aquerytool

- 추가적인 기능이 필요하거나 할 것으로 판단되는 경우 우석에게 말해준 후 DB에 추가 구성

알림과 채팅에서 비동기통신이 일어나야하기 때문에 개발에 어려움이 날 것 같음(django)

- Django channels